BITÁCORA DIARIA DE DESARROLLO

Una bitácora por alumno y por jornada. Completa con hechos observables, no con afirmaciones vagas. Duplica el archivo para el siguiente día.

| PERSONA / EQUIPO | SESIÓN / FECHA | TIEMPO Y TICKETS |
| --- | --- | --- |
| Nombre: Juan Antonio Alba Cardona Grupo / equipo: [escribe aquí] | Día #: 2 Fecha: 14/10/2026 | Horas efectivas: 3 Tickets: BUG-001, BUG-002, BUG-003 |

# 1. Objetivo y actividades de hoy

¿Cuál era la meta de hoy y qué hiciste realmente? Divide en actividades concretas. Si no resolviste, indica qué investigaste.

Meta del día: investigar y corregir BUG-001, BUG-003 y BUG-002 en las ramas fix/bug-001, fix/bug-003 y fix/bug-002 (creadas desde main), con prueba unitaria de cada uno, e integrarlos a main.

| HORA APROX. | ACTIVIDAD EJECUTADA | RESULTADO / ESTADO |
| --- | --- | --- |
| 9:00–9:30 a. m. | Completar la documentación del Día 1: .gitignore, mapa de componentes y pasos de reproducción. | Incluido en el commit 9c6d1fd (Día 1). |
| 9:30–9:45 a. m. | Desbloquear flutter test (Smart App Control de Windows bloqueaba flutter_tester.exe). | Ajuste hecho por mí en Seguridad de Windows; flutter test vuelve a ejecutarse. |
| 9:45–10:20 a. m. | BUG-001: investigar, corregir y probar la persistencia del cambio de estado. | Rama fix/bug-001 (incluida en el commit e0bee78); 3 pruebas nuevas pasan. |
| 10:20–10:50 a. m. | BUG-003: investigar, corregir y probar los totales del tablero. | Rama fix/bug-003 (incluida en el commit e0bee78); 5 pruebas nuevas pasan. |
| 10:50–11:20 a. m. | BUG-002: investigar, corregir y probar la búsqueda. | Rama fix/bug-002 (incluida en el commit e0bee78); 4 pruebas nuevas pasan. |
| 11:20–11:40 a. m. | Pruebas manuales en Chrome (flutter run -d chrome --web-port=8080). | Las 3 correcciones se comportan como se esperaba en Chrome (puerto 8080); capturas E1–E17. |
| 11:40 a. m.–12:00 p. m. | Integración (merge) de las tres ramas a main y regresión final. | Integración sin conflictos en main (commit e0bee78). 13/13 pruebas pasan en main. |

# 2. Problema observado y reproducción

Separa comportamiento actual de esperado. Señala ticket, registro y pasos exactos. Si tu sesión fue de funcionalidades, describe la condición previa y el comportamiento requerido.

| TICKET + PASOS PARA REPRODUCIR | ACTUAL / ESPERADO |
| --- | --- |
| Ticket: BUG-001 (Ejecutar siempre con flutter run -d chrome --web-port=8080 y partir de "Restablecer demostración"). 1) Abrir INC-101 (Pendiente) y cambiarla a Resuelta. 2) Volver a la lista (se ve Resuelta), sin registrar incidencias nuevas. 3) Recargar la app (F5 o R en la terminal). | Observado: INC-101 vuelve a Pendiente. Esperado: INC-101 sigue Resuelta. |
| Ticket: BUG-002 1) Buscar wifi. 2) Buscar " wifi " (con espacios). 3) Buscar túnel. | Observado: sin resultados en los tres casos; solo "WiFi" exacto encuentra INC-102. Esperado: "wifi" y " wifi " → INC-102; "túnel" → INC-106. |
| Ticket: BUG-003 1) Partir del tablero 5 / 2 / 3 (10 registros). 2) Cambiar INC-104 de Resuelta a Pendiente. 3) Volver a la lista. | Observado: tablero 5 / 2 / 2 (suma 9) contra 10 registros. Esperado: tablero 6 / 2 / 2 (suma 10). |

# 3. Investigación, intentos y decisiones técnicas

Incluye al menos una hipótesis y una comprobación. Registrar un intento fallido también es evidencia de trabajo.

| HIPÓTESIS / PRUEBAS REALIZADAS | HALLAZGOS / INTENTOS QUE NO FUNCIONARON |
| --- | --- |
| BUG-001 · Hipótesis: el cambio solo se hace en memoria y no se guarda. Comprobación: revisión de gestor_incidencias.dart y almacen_local.dart. Se descartó: (a) que el JSON de assets/ se cargue encima de lo guardado, porque leer() usa la semilla solo si no hay nada guardado; (b) que la clave no coincida, porque leer, guardar y borrar usan nexasoft_incidencias_v1; (c) que toJson/desdeJson pierdan el estado; (d) que se modifique una copia, porque se modifica incidencias[i]. Prueba automática: gestor_persistencia_test.dart. Sin la corrección falla (Expected: Resuelta, Actual: Pendiente); con la corrección pasa. | Causa real: GestorIncidencias.cambiarEstado() actualiza el estado en memoria, pero nunca llama a datos.guardar(). Solo crear() guardaba. Al reiniciar, leer() devuelve la última lista guardada, sin el cambio. Incidencia nueva que "desapareció" el Día 1: crear() sí guarda, así que la causa más probable fue relanzar con flutter run en otro puerto (en web, localStorage depende del origen y el puerto cambia en cada ejecución si no se fija) o haber usado "Restablecer demostración". Pendiente de confirmar con la prueba manual usando --web-port=8080. |
| BUG-003 · Hipótesis: el total de pendientes es un contador aparte que no se actualiza. Comprobación: contar('Pendiente') devolvía cantidadPendientes, que se calculaba una vez en iniciar() y aumentaba en crear(), pero no se modificaba en cambiarEstado(). Se descartó que el conteo se hiciera sobre la lista filtrada y que hubiera diferencias de texto en los estados. Prueba automática: gestor_totales_test.dart. Sin la corrección falla (Expected: 6, Actual: 5); con la corrección pasa. | Causa real: el contador cantidadPendientes queda desincronizado. Al pasar una incidencia a Pendiente, el contador no sube pero el otro estado sí baja (suma 9 de 10); al pasarla de Pendiente a otro estado, la suma da 11. Criterio adoptado: cada total se calcula en el momento, contando la lista completa: incidencias.where((x) => x.estado == estado).length. No usa contadores guardados ni depende de la búsqueda. |
| BUG-002 · Hipótesis: la comparación distingue mayúsculas y solo revisa el título. Comprobación: buscar() hacía x.titulo.contains(texto). Prueba automática: gestor_busqueda_test.dart. Sin la corrección fallan 3 de 4 pruebas; con la corrección pasan todas. | Causa real: tres defectos en la misma línea: (1) contains distingue mayúsculas; (2) no se revisa la descripción; (3) trim() solo se usaba para detectar texto vacío y después se buscaba el texto con espacios. Acentos (tunel vs. túnel): no implementado. Se recomienda reemplazar á/é/í/ó/ú/ü por la vocal sin acento antes de comparar. Pendiente de decisión. |
| Intentos que no funcionaron flutter test falló al inicio con "Una directiva de Control de aplicaciones bloqueó este archivo" (flutter_tester.exe). | No era un problema del código: lo bloqueaba Smart App Control de Windows. Lo resolví ajustando yo mismo la configuración de seguridad; después las pruebas corrieron con normalidad. Las correcciones funcionaron al primer intento. |

# 4. Cambios y trazabilidad

| TICKET | ARCHIVOS / COMPONENTES REVISADOS O CAMBIADOS | COMMIT / ESTADO |
| --- | --- | --- |
| BUG-001 | lib/services/gestor_incidencias.dart: cambiarEstado() ahora hace await datos.guardar(incidencias). test/gestor_persistencia_test.dart: prueba nueva; el estado y el alta se conservan tras reiniciar y los otros registros no cambian. pubspec.yaml, pubspec.lock: dependencia de desarrollo shared_preferences_platform_interface (almacén en memoria para las pruebas). | e0bee78 Integrado en main; falta prueba manual |
| BUG-003 | lib/services/gestor_incidencias.dart: se elimina cantidadPendientes; contar() cuenta todos los estados sobre la lista completa. test/gestor_totales_test.dart: prueba nueva con totales iniciales, Pendiente→Resuelta, Resuelta→Pendiente, caso nuevo e independencia de la búsqueda. | e0bee78 Integrado en main; falta prueba manual |
| BUG-002 | lib/services/gestor_incidencias.dart: buscar() normaliza con trim().toLowerCase() y compara título y descripción. test/gestor_busqueda_test.dart: prueba nueva con mayúsculas, espacios, descripción y texto vacío. | e0bee78 Integrado en main; falta prueba manual |

Describe por qué hiciste los cambios; no basta poner “se corrigió”. Puedes ampliar el documento si lo necesitas.

Verificación automática: flutter analyze sin avisos nuevos (siguen los 3 avisos informativos del código original). flutter test: 4 pruebas pasan en fix/bug-001, 6 en fix/bug-003, 5 en fix/bug-002 y 13 de 13 con las tres ramas integradas en main, sin conflictos.

# 5. Evidencias visuales

Inserta capturas propias y legibles reemplazando cada recuadro. Toda imagen debe indicar ticket, ID, acción y resultado. Puedes añadir más evidencias en páginas nuevas.

Nota: toma todas las capturas en Chrome con flutter run -d chrome --web-port=8080, con la URL (localhost:8080) visible, y parte de "Restablecer demostración".

E1 · BUG-001 · ANTES

Ticket: BUG-001   ID/escenario: INC-101 · antes   Qué demuestra: INC-101 está Pendiente en la lista antes del cambio.   Fecha: 14/10/2026

E2 · BUG-001 · DESPUÉS DEL CAMBIO

Ticket: BUG-001   ID/escenario: INC-101 · después   Qué demuestra: El estado de INC-101 cambió a Resuelta desde el detalle y la lista lo refleja.   Fecha: 14/10/2026

E3 · BUG-001 · TRAS REINICIAR

Ticket: BUG-001   ID/escenario: INC-101 · tras recargar   Qué demuestra: Después de recargar en el mismo puerto, INC-101 sigue Resuelta: el cambio se guardó.   Fecha: 14/10/2026

E4 · BUG-001 · INCIDENCIA NUEVA

Ticket: BUG-001 ID/escenario: “Prueba BUG-001” (INC-1792039048266000) · después Qué demuestra: La incidencia nueva se registró en estado Pendiente; la lista muestra 11 registros y el tablero 5 / 2 / 4 (Pendientes subió de 4 a 5). Fecha: 14/10/2026

E5 · BUG-001 · INCIDENCIA NUEVA TRAS REINICIAR

Ticket: BUG-001 ID/escenario: “Prueba BUG-001” (INC-1792039048266000) · tras recargar Qué demuestra: Tras recargar en el mismo puerto, la incidencia sigue en la lista con el mismo ID, 11 registros y tablero 5 / 2 / 4: el alta se guardó. Fecha: 14/10/2026

E6 · BUG-003 · ANTES

Ticket: BUG-003   ID/escenario: Tablero inicial   Qué demuestra: Situación inicial: tablero 5 / 2 / 3, que suma los 10 registros.   Fecha: 14/10/2026

E7 · BUG-003 · RESUELTA → PENDIENTE

Ticket: BUG-003   ID/escenario: INC-104 → Pendiente   Qué demuestra: Al pasar INC-104 a Pendiente, el tablero cambia a 6 / 2 / 2 y sigue sumando 10.   Fecha: 14/10/2026

E8 · BUG-003 · PENDIENTE → RESUELTA

Ticket: BUG-003   ID/escenario: INC-104 → Resuelta   Qué demuestra: Al regresar INC-104 a Resuelta, el tablero vuelve a 5 / 2 / 3.   Fecha: 14/10/2026

E9 · BUG-003 · CASO NUEVO

Ticket: BUG-003   ID/escenario: Alta de incidencia   Qué demuestra: Al registrar un caso nuevo, Pendientes sube en 1 y el tablero suma lo mismo que la lista.   Fecha: 14/10/2026

E10 · BUG-003 · TRAS REINICIAR

Ticket: BUG-003   ID/escenario: Después de recargar   Qué demuestra: Los totales se conservan igual que antes de recargar.   Fecha: 14/10/2026

E11 · BUG-003 · CON BÚSQUEDA

Ticket: BUG-003   ID/escenario: Consulta: impresora   Qué demuestra: La búsqueda filtra la lista a 1 registro, pero el tablero no cambia: los totales no dependen de la búsqueda.   Fecha: 14/10/2026

E12 · BUG-002 · ANTES (CÓDIGO ORIGINAL)

Ticket: BUG-002   ID/escenario: Consulta: wifi (código original)   Qué demuestra: Con el código original, buscar en minúsculas daba 0 registros.   Fecha: 14/10/2026

E13 · BUG-002 · "wifi"

Ticket: BUG-002   ID/escenario: Consulta: wifi   Qué demuestra: Ahora "wifi" en minúsculas encuentra INC-102 "WiFi intermitente en recepción".   Fecha: 14/10/2026

E14 · BUG-002 · CON ESPACIOS

Ticket: BUG-002 ID/escenario: Consulta: “ wifi “ (con espacios al inicio y al final; texto seleccionado para que se vean) Qué demuestra: Los espacios sobrantes se ignoran: sigue encontrando INC-102 “WiFi intermitente en recepción” (1 registro). Fecha: 14/10/2026

E15 · BUG-002 · "túnel"

Ticket: BUG-002   ID/escenario: Consulta: túnel   Qué demuestra: Encuentra INC-106 "Configuración de VPN" por una palabra que solo está en su descripción.   Fecha: 14/10/2026

E16 · BUG-002 · BÚSQUEDA VACÍA

Ticket: BUG-002   ID/escenario: Consulta vacía tras recargar   Qué demuestra: Con el buscador vacío se muestran todos los registros, sin descartar ninguno.   Fecha: 14/10/2026

E17 · REGRESIÓN · INTEGRADO EN MAIN

Ticket: BUG-001/002/003   ID/escenario: flutter test con las 3 correcciones   Qué demuestra: Con las correcciones de BUG-001, BUG-002 y BUG-003 juntas, las 13 pruebas automáticas pasan ("All tests passed!").   Fecha: 14/10/2026

# 6. Matriz breve de pruebas

| ESCENARIO / ENTRADA | ESPERADO | OBTENIDO | ¿PASÓ? |
| --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 · Cambiar estado en el detalle y ver la lista | La lista muestra el nuevo estado | INC-101 aparece Resuelta en la lista (E2, E3) | Sí |
| BUG-001 · Cerrar y abrir la app (mismo puerto) | El nuevo estado se conserva | INC-101 sigue Resuelta tras recargar (E3) | Sí |
| BUG-001 · Registrar incidencia nueva y reiniciar | Sigue existiendo | "Prueba BUG-001" sigue con el mismo ID y 11 registros (E4, E5) | Sí |
| BUG-001 · Cambiar un registro | Los demás no cambian | INC-102, INC-103 e INC-104 no cambiaron (E1 vs. E3) | Sí |
| BUG-001 · Prueba automática gestor_persistencia_test.dart | Pasa | Pasa (3/3) | Sí |
| BUG-003 · Totales = conteo manual de la lista | Coinciden | 5 / 2 / 3 = 10 registros (E6) | Sí |
| BUG-003 · Pendiente → Resuelta | Pendientes −1, Resueltas +1 | INC-104 → Resuelta: 6 / 2 / 2 → 5 / 2 / 3 (E8) | Sí |
| BUG-003 · Resuelta → Pendiente | Pendientes +1, Resueltas −1 | INC-104 → Pendiente: 5 / 2 / 3 → 6 / 2 / 2 (E7) | Sí |
| BUG-003 · Registrar caso nuevo | Pendientes +1 | Pendientes 5 → 6; 6 / 2 / 3 = 11 registros (E9) | Sí |
| BUG-003 · Reiniciar | Totales iguales a los datos | Mismo tablero 6 / 2 / 3 y 11 registros (E10) | Sí |
| BUG-003 · Con texto en la búsqueda | Los totales no cambian | Lista con 1 registro y tablero sin cambios (E11) | Sí |
| BUG-003 · Prueba automática gestor_totales_test.dart | Pasa | Pasa (5/5) | Sí |
| BUG-002 · Buscar wifi | INC-102 | INC-102, 1 registro (E13) | Sí |
| BUG-002 · Buscar WiFi | INC-102 | [ ] | [ ] |
| BUG-002 · Buscar " wifi " | INC-102 | INC-102, 1 registro; espacios visibles al seleccionar el texto (E14) | Sí |
| BUG-002 · Buscar túnel | INC-106 | INC-106 "Configuración de VPN" (E15) | Sí |
| BUG-002 · Búsqueda vacía | Todos los registros | Se muestran los 11 registros (E16) | Sí |
| BUG-002 · Prueba automática gestor_busqueda_test.dart | Pasa | Pasa (4/4) | Sí |
| Regresión · Los 3 bugs corregidos juntos en main | Todo lo anterior se cumple | Todos los escenarios anteriores pasan (E1–E16) y 13/13 pruebas (E17) | Sí |
| Regresión · Crear, abrir detalle, cambiar estado y buscar | Funcionan | Funcionan (E2, E4, E9, E13) | Sí |
| Regresión · Restablecer demostración | Vuelve a 10 registros, tablero 5 / 2 / 3 | Vuelve a 10 registros y tablero 5 / 2 / 3 (E6) | Sí |
| Regresión · Pruebas automáticas integradas | 13/13 pasan | Pasa (13/13) | Sí |

# 7. Uso de IA y confidencialidad

| DECLARACIÓN | DETALLE OBLIGATORIO SI UTILIZASTE IA |
| --- | --- |
| ¿Usaste IA? Sí [X] No [ ] Herramienta: Claude Code (asistente de programación en la app de escritorio de Claude) | Objetivo de consulta: apoyo para completar la documentación del Día 1 y corregir BUG-001, BUG-002 y BUG-003. La IA investigó el código, propuso las causas y escribió las correcciones, las pruebas y los commits bajo mi supervisión; yo definí las reglas, revisé cada causa antes de que se modificara el código y verifiqué los resultados. Prompt resumido y sanitizado: instrucciones de la práctica redactadas por mí: no rehacer la app, no tocar lib/ ni assets/ salvo cambios mínimos, una rama por ticket, commits descriptivos, explicar la causa raíz antes de cambiar código, no inventar resultados y no tocar FEAT-001 ni FEAT-002. |
| Tipo de contenido compartido: Código fuente del proyecto de entrenamiento y el JSON de datos ficticios | Medidas de confidencialidad: datos 100 % ficticios; no se compartieron secretos, contraseñas, credenciales ni datos personales. La IA trabajó sobre el repositorio local. |
| Respuesta aceptada / rechazada: Aceptadas tras revisarlas: las correcciones de los tres bugs, las pruebas unitarias con almacén en memoria, el puerto fijo (--web-port) para probar la persistencia y los commits separados para los cambios automáticos de Flutter. Rechazada: ejecutar las pruebas en Chrome (flutter test --platform chrome); preferí ajustar yo mismo Smart App Control. Acentos en la búsqueda: [aceptada / rechazada / pendiente]. | Comprobación propia: ejecuté yo las pruebas automáticas en mi equipo, incluida la comprobación de que fallaban sin la corrección, e hice las pruebas manuales en Chrome de la sección 6, con capturas E1–E17. Cómo funcionan las correcciones, en mis palabras: [explica en 2–3 líneas la causa de cada bug y qué se cambió]. |

Si NO utilizaste IA, marca No e indica brevemente cómo investigaste. No pegues código confidencial, prompts con datos privados ni conversaciones completas.

# 8. Cierre de jornada

| ESTADO Y TRABAJO PENDIENTE | PRIMER PASO DE MAÑANA |
| --- | --- |
| Tickets concluidos:Tickets concluidos: BUG-001, BUG-002 y BUG-003, integrados en main (commit e0bee78). Pruebas manuales aprobadas (E1–E17). Bloqueos o riesgos: flutter test estaba bloqueado por Smart App Control de Windows (resuelto). Pendiente de decisión: tolerancia a acentos en la búsqueda (tunel ↔ túnel). | Siguiente acción concreta: crear la rama feat/prioridades desde main e iniciar FEAT-001 (prioridad de incidencias). ¿Qué evidencia falta conseguir?: captura de la búsqueda "WiFi" (con mayúsculas) para la fila pendiente de la matriz. |