BITÁCORA DIARIA DE DESARROLLO

Una bitácora por alumno y por jornada. Completa con hechos observables, no con afirmaciones vagas. Duplica el archivo para el siguiente día.

| PERSONA / EQUIPO | SESIÓN / FECHA | TIEMPO Y TICKETS |
| --- | --- | --- |
| Nombre: Juan Antonio Alba Cardona Grupo / equipo: [escribe aquí] | Día #: 1 Fecha: 13/10/2026 | Horas efectivas: 3 Tickets: Reproducción de BUG-001, BUG-002 y BUG-003 |

# 1. Objetivo y actividades de hoy

¿Cuál era la meta de hoy y qué hiciste realmente? Divide en actividades concretas. Si no resolviste, indica qué investigaste.

Meta del día: preparar el proyecto, explorar el código y reproducir los tres fallos reportados. Fue una jornada de diagnóstico en la rama main, sin cambios de código.

| HORA APROX. | ACTIVIDAD EJECUTADA | RESULTADO / ESTADO |
| --- | --- | --- |
| 12:00–12:30 a. m. | Preparar el proyecto (flutter create, flutter pub get) y ejecutar la app en Chrome. | La app inicia sin errores: 10 incidencias y tablero 5 / 2 / 3 (E1). |
| 12:30–1:15 a. m. | Recorrer la app: abrir detalles, cambiar estados, registrar una incidencia nueva y recargar. | Hallazgo: tras recargar, la incidencia nueva ya no aparece y el cambio de estado se pierde (E2, E3). El tablero no coincidía con la lista. |
| 1:15–1:45 a. m. | Probar el buscador con minúsculas, mayúsculas y palabras de la descripción. | Hallazgo: la búsqueda distingue mayúsculas; "vpn" no encuentra nada y "VPN" sí (E4, E5). |
| 1:45–2:30 a. m. | Revisar el código de lib/ y assets/ para ubicar la persistencia, la búsqueda y el conteo del tablero. | Componentes identificados (ver sección 4). |
| 2:30–3:00 a. m. | Formular hipótesis iniciales y documentar los pasos de reproducción. | Hipótesis por bug sin confirmar (sección 3); siguiente paso definido. |

# 2. Problema observado y reproducción

Separa comportamiento actual de esperado. Señala ticket, registro y pasos exactos. Si tu sesión fue de funcionalidades, describe la condición previa y el comportamiento requerido.

| TICKET + PASOS PARA REPRODUCIR | ACTUAL / ESPERADO |
| --- | --- |
| Ticket: BUG-001 — El cambio de estado y la incidencia nueva no se conservan 1) Abrir la app en Chrome, entrar al detalle de una incidencia Pendiente y cambiarla a Resuelta. 2) Registrar una incidencia nueva con "Nueva incidencia". 3) Cerrar y volver a abrir (recargar) la app. | Observado: la incidencia vuelve a su estado anterior y la incidencia nueva ya no aparece (11 → 10 registros). Esperado: el estado nuevo y la incidencia registrada se conservan después de recargar. |
| Ticket: BUG-002 — La búsqueda omite registros existentes 1) En "Buscar incidencias" escribir vpn (minúsculas). 2) Borrar y escribir VPN (mayúsculas, como en el título). 3) Buscar una palabra que solo esté en la descripción (p. ej. túnel). | Observado: "vpn" da 0 registros; "VPN" sí muestra "Configuración de VPN" (INC-106). Las palabras de la descripción no se encuentran. Esperado: la búsqueda ignora mayúsculas y minúsculas y busca en el título y la descripción. |
| Ticket: BUG-003 — El tablero no coincide con la lista 1) Con la lista inicial (10 registros), cambiar el estado de una incidencia desde el detalle. 2) Volver a la lista (y recargar la app). 3) Comparar la suma del tablero (Pendientes + En proceso + Resueltas) con el número de registros. | Observado: el tablero sumaba 9 y la lista mostraba 10 registros. Esperado: la suma del tablero coincide con el total de registros y cada contador coincide con la lista. |

# 3. Investigación, intentos y decisiones técnicas

Incluye al menos una hipótesis y una comprobación. Registrar un intento fallido también es evidencia de trabajo.

| HIPÓTESIS / PRUEBAS REALIZADAS | HALLAZGOS / INTENTOS QUE NO FUNCIONARON |
| --- | --- |
| BUG-001 · Hipótesis: el cambio de estado solo se aplica en memoria y no se guarda en el almacenamiento local, o al iniciar se vuelve a cargar el JSON de assets/ encima de lo guardado. | Cómo comprobarla: revisar si cambiarEstado() llama a guardar() y en qué orden leer() usa el almacenamiento local o el JSON. Estado: sin confirmar. |
| BUG-002 · Hipótesis: la búsqueda usa una comparación exacta (contains) que distingue mayúsculas y solo revisa el título. | Cómo comprobarla: revisar buscar() en el gestor de incidencias. Estado: sin confirmar. |
| BUG-003 · Hipótesis: los totales se guardan en un contador aparte que no se actualiza al cambiar el estado, o se calculan sobre la lista filtrada. | Cómo comprobarla: revisar contar() y dónde se actualiza el contador de pendientes. Estado: sin confirmar. |

# 4. Cambios y trazabilidad

| TICKET | ARCHIVOS / COMPONENTES REVISADOS O CAMBIADOS | COMMIT / ESTADO |
| --- | --- | --- |
| BUG-001 | lib/data/almacen_local.dart: lectura de la semilla JSON y del almacenamiento local (shared_preferences, clave nexasoft_incidencias_v1). lib/services/gestor_incidencias.dart: cambio de estado y alta de incidencias. lib/ui/pantalla_detalle.dart: cambio de estado. | Solo revisión Sin cambios de código |
| BUG-002 | lib/services/gestor_incidencias.dart: búsqueda. lib/ui/pantalla_principal.dart: buscador. | Solo revisión Sin cambios de código |
| BUG-003 | lib/services/gestor_incidencias.dart: conteo del tablero. lib/ui/pantalla_principal.dart: tablero y lista. | Solo revisión Sin cambios de código |
| General | lib/main.dart: punto de entrada. lib/model/incidencia.dart: modelo y serialización desdeJson / toJson. lib/ui/pantalla_nueva.dart: registro de incidencias. assets/data/incidencias.json: datos iniciales ficticios (10 incidencias). | b4887f0 Código original |
| Documentación | Estado inicial del proyecto (.gitignore), docs/mapa_componentes.md y docs/reproduccion_bugs.md. Se completaron después, como complemento de este día. | b49f713 45d7eaa 2f340ce |

Describe por qué hiciste los cambios; no basta poner “se corrigió”. Puedes ampliar el documento si lo necesitas.

Nota: el Día 1 fue solo de diagnóstico; no se modificó código. Los archivos se revisaron para ubicar dónde se guardan los datos, cómo se busca y cómo se calculan los totales del tablero.

# 5. Evidencias visuales

Inserta capturas propias y legibles reemplazando cada recuadro. Toda imagen debe indicar ticket, ID, acción y resultado. Puedes añadir más evidencias en páginas nuevas.

Nota: capturas tomadas el Día 1 con el código original. Los IDs se renumeraron (E1–E5) para corregir el ID E2 que estaba repetido.

E1 · PRIMERA EJECUCIÓN

Ticket: —   ID/escenario: App recién iniciada   Qué demuestra: La app arranca y muestra las 10 incidencias de la semilla con el tablero 5 / 2 / 3.   Fecha: 13/10/2026

E2 · INCIDENCIA AGREGADA

Ticket: BUG-001   ID/escenario: "Nueva incidencia 1" · antes de recargar   Qué demuestra: La incidencia nueva aparece en la lista (11 registros, 6 Pendientes) y se muestra "Incidencia registrada".   Fecha: 13/10/2026

E3 · TRAS RECARGAR

Ticket: BUG-001   ID/escenario: Después de recargar la app   Qué demuestra: La incidencia agregada ya no aparece: la lista volvió a 10 registros y el tablero a 5 / 2 / 3.   Fecha: 13/10/2026

E4 · BÚSQUEDA "vpn" (MINÚSCULAS)

Ticket: BUG-002   ID/escenario: Consulta: vpn   Qué demuestra: Con minúsculas la búsqueda da 0 registros aunque existe "Configuración de VPN".   Fecha: 13/10/2026

E5 · BÚSQUEDA "VPN" (MAYÚSCULAS)

Ticket: BUG-002   ID/escenario: Consulta: VPN   Qué demuestra: Con las mayúsculas del título sí encuentra INC-106: la búsqueda distingue mayúsculas.   Fecha: 13/10/2026

# 6. Matriz breve de pruebas

| ESCENARIO / ENTRADA | ESPERADO | OBTENIDO | ¿PASÓ? |
| --- | --- | --- | --- |
| Cambiar estado y recargar | Se conserva el nuevo estado | Vuelve el estado anterior | No |
| Registrar incidencia y recargar (E2, E3) | La incidencia sigue en la lista | La incidencia desapareció (11 → 10) | No |
| Buscar vpn (E4) | Aparece "Configuración de VPN" | 0 registros | No |
| Buscar VPN (E5) | Aparece "Configuración de VPN" | Aparece INC-106 | Sí |
| Buscar una palabra de la descripción | Aparece la incidencia | Sin resultados | No |
| Tablero vs. lista tras cambiar estado | Suma del tablero = registros de la lista | 9 vs. 10 | No |

# 7. Uso de IA y confidencialidad

| DECLARACIÓN | DETALLE OBLIGATORIO SI UTILIZASTE IA |
| --- | --- |
| ¿Usaste IA? Sí [ ] No [X] Herramienta: Claude Code, solo para el complemento redactado después (Día 2) | Objetivo de consulta: durante la jornada del Día 1: [indica si consultaste alguna IA]. El complemento (mapa de componentes y pasos de reproducción) se redactó después con Claude Code bajo mi supervisión, a partir de lo que yo observé y capturé. Cómo investigué: recorriendo la app, revisando el código de lib/ y consultando la documentación pública de Flutter. |
| Tipo de contenido compartido: Complemento: código del proyecto y datos ficticios | Medidas de confidencialidad: durante el diagnóstico no se compartió código, capturas ni datos del proyecto con servicios externos. Para el complemento solo se usaron código de entrenamiento y datos ficticios, sin secretos ni credenciales. |
| Respuesta aceptada / rechazada: Revisé que los pasos de reproducción del complemento coincidieran con lo que observé y corregí los pies de foto según las capturas reales (búsqueda "vpn"). | Comprobación propia: reproducción manual de cada fallo en Chrome hecha por mí, con capturas E1–E5. |

Si NO utilizaste IA, marca No e indica brevemente cómo investigaste. No pegues código confidencial, prompts con datos privados ni conversaciones completas.

# 8. Cierre de jornada

| ESTADO Y TRABAJO PENDIENTE | PRIMER PASO DE MAÑANA |
| --- | --- |
| Tickets concluidos: ninguno. El Día 1 fue de diagnóstico y reproducción. Bloqueos o riesgos: ninguno técnico. Faltaba documentar pasos y evidencias; se completó en este complemento. | Siguiente acción concreta: corregir BUG-001 (persistencia) en la rama fix/bug-001, porque BUG-003 requiere verificar los totales después de reiniciar. ¿Qué evidencia falta conseguir?: captura del tablero que no coincide con la lista (BUG-003) y de una búsqueda por palabra de la descripción. |